Уведомление о внесении изменений в договор подряда

г. Новосибирск                                                                                       02.11.2012 г.

ГАУ НСО НПЦ - организатор открытого конкурса, на выполнение ремонтно-реставрационных работ по крыше и фасадам памятника  архитектуры регионального значения «Дом Ф.Д. Маштакова», расположенного по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект,9 (ул.Свердлова, 15), официально опубликованного 16.03.2012 года на информационном сайте ГАУ НСО НПЦ  (далее — Организатор) настоящим объявляет о внесении изменений в договоры подряда от 23.04.2012 г. №№ 217; 218 в части изменения срока окончания работ.

В связи с необходимостью проведения дополнительных работ срок окончания работ переносится на 30.11.2012 года.