VI

Проект договора

г. Новосибирск							«__» ________ 2012г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Грес М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  от __________г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик своими силами, средствами и материалами выполняет ремонтно-реставрационные работы на фасадах  здания – памятника «Дом Ф.Д. Маштакова», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  Красный проспект ,9 (ул. Свердлова,15), далее – Объект.

  - Объем и виды подлежащих выполнению работ определяются по утвержденному Заказчиком Локальному сметному расчету (ЛСР) №____ (приложения № 1 к настоящему договору).

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Передать по акту Объект для выполнения работ.

    - Принять выполненные работы по акту приемки-сдачи и оплатить их, согласно разделу 3 договора.

    - Обеспечивать доступ работников Подрядчика на Объект.

  - Заказчик осуществляет технический, архитектурный надзор и общий контроль за выполнением работ.

  - Подрядчик обязуется:

    - Согласовать с Заказчиком качество материалов, используемых при проведении работ.

    - Своими силами доставить на Объект необходимые для проведения работ инструменты, материалы и прочие средства.

    - Выполнить своими материалами, силами и средствами ремонтно-реставрационные работы на кровле, фасадах здания – памятника, согласно утвержденной Заказчиком рабочей документации в сроки, предусмотренные договором, и сдать их Заказчику по акту приемки-сдачи (форма КС- 2 и КС-3).

    - В случае причинения вреда Объекту при проведении работ (повреждение электрических, телефонных кабелей и др.) возместить Заказчику убытки и устранить за свой счет повреждения.

    - В случае обнаружения скрытых дефектов выполненных работ в течение двух с половиной лет после их окончания и подписания акта сдачи-приемки устранить их своими силами и за свой счет,  в согласованный сторонами срок.

    - Обеспечивать соблюдение технической и пожарной безопасности работниками Подрядчика, а также условий охраны окружающей среды.

- Цена работы и условия оплаты

  - Цена работы определяется по утвержденному Заказчиком и согласованному Подрядчиком расчету и составляет _________ (__________ рубля, ___ коп) в т. ч. НДС ___________ руб.

  - Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней после подписания актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) с учетом ранее произведенных по настоящему договору платежей.

  - Оплата по договору производится после подписания акта приемки выполненных работ при условии отсутствия у Подрядчика недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Для подтверждения отсутствия недоимки в бюджеты Подрядчик  представляет Заказчику акт сверки расчетов с бюджетом на дату оплаты, заверенный ИФНС и содержащий сведения об отсутствии недоимок. Заказчик вправе не производить оплату выполненных работ  до момента представления указанного акта сверки или до погашения Подрядчиком  недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

- Качество работ

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать техническим требованиям и нормам, предъявляемым к работам соответствующего вида.

- Сроки выполнения работ

  - Начало выполнения работы – ______ 2012 г.

  - Срок окончания работ – _________ 2012г.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую  сторону  и сообщить о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

- Ответственность сторон

  - За нарушение сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от окончательной цены работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет допущенный брак в работе и возмещает Заказчику все убытки, причиненные браком.

- Досрочное расторжение договора

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

  - Договор может быть добровольно расторгнут досрочно по соглашению сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течение 10 дней с момента, указанного в пункте 5.1. договора либо остановки работ на срок более 15 дней, а также в случае систематического обнаружения дефектов в работе Подрядчика. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о наступлении какого-либо из указанных выше условий. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении (п. 3 ст. 450 ГК РФ).

  - Требование о расторжении договора или отказе в исполнении заявляется одной из сторон за 5 дней до расторжения, кроме установленных п. 8.3. настоящего договора случаев.

  - Виновная в досрочном расторжении договора сторона возмещает другой стороне все причиненные расторжением договора убытки. В установленных п. 8.3. случаях Виновной стороной признается Подрядчик.

  - Споры, возникающие в ходе заключения и исполнения договора, стороны решают в Арбитражном суде Новосибирской области.

Приложение: ЛСР №__

- Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»:

ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению

историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)

630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 33. тел. / факс 222-13-07

ИНН 5406015529

КПП 540701001

МФ и НП НСО (ГАУ НСО НПЦ, л/с 320030015)

к/с 40601810600043000001

в ГРКЦ ГУ Банк России по Новосибирской области, г. Новосибирск,

БИК 045004001

«Подрядчик»:

___________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

| Заказчик: Начальник _____________________ М.В. Грес М.П. | Подрядчик: Директор: _____________________ ________ М.П. |
| --- | --- |
| «___» ________________ 2012 г. | «___» ________________ 2012 г. |

Проект договора

г. Новосибирск							«__» ________ 2012г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Грес М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  от __________г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик своими силами, средствами и материалами выполняет ремонтно-реставрационные работы на фасадах  здания – памятника «Дом Ф.Д. Маштакова», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  Красный проспект ,9 (ул. Свердлова,15), далее – Объект.

  - Объем и виды подлежащих выполнению работ определяются по утвержденному Заказчиком Локальному сметному расчету (ЛСР) №____ (приложения № 1 к настоящему договору).

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Передать по акту объект для выполнения работ.

    - Принять выполненные работы по акту приемки-сдачи и оплатить их, согласно разделу 3 договора.

    - Обеспечивать доступ работников Подрядчика на Объект.

  - Заказчик осуществляет технический, архитектурный надзор и общий контроль за выполнением работ.

  - Подрядчик обязуется:

    - Согласовать с Заказчиком качество материалов, используемых при проведении работ.

    - Своими силами доставить на Объект необходимые для проведения работ инструменты, материалы и прочие средства.

    - Выполнить своими материалами, силами и средствами ремонтно-реставрационные работы на кровле, фасадах здания – памятника, согласно утвержденной Заказчиком рабочей документации в сроки, предусмотренные договором, и сдать их Заказчику по акту приемки-сдачи (форма КС- 2 и КС-3).

    - В случае причинения вреда Объекту при проведении работ (повреждение электрических, телефонных кабелей и др.) возместить Заказчику убытки и устранить за свой счет повреждения.

    - В случае обнаружения скрытых дефектов выполненных работ в течение двух с половиной лет после их окончания и подписания акта сдачи-приемки устранить их своими силами и за свой счет,  в согласованный сторонами срок.

    - Обеспечивать соблюдение технической и пожарной безопасности работниками Подрядчика, а также условий охраны окружающей среды.

- Цена работы и условия оплаты

  - Цена работы определяется по утвержденному Заказчиком и согласованному Подрядчиком расчету и составляет _________ (__________ рубля, ___ коп) в т. ч. НДС ___________ руб.

  - Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней после подписания актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) с учетом ранее произведенных по настоящему договору платежей.

  - Оплата по договору производится после подписания акта приемки выполненных работ при условии отсутствия у Подрядчика недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Для подтверждения отсутствия недоимки в бюджеты Подрядчик  представляет Заказчику акт сверки расчетов с бюджетом на дату оплаты, заверенный ИФНС и содержащий сведения об отсутствии недоимок. Заказчик вправе не производить оплату выполненных работ  до момента представления указанного акта сверки или до погашения Подрядчиком  недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

- Качество работ

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать техническим требованиям и нормам, предъявляемым к работам соответствующего вида.

- Сроки выполнения работ

  - Начало выполнения работы – ______ 2012 г.

  - Срок окончания работ – _________ 2012г.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую  сторону  и сообщить о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

- Ответственность сторон

  - За нарушение сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от окончательной цены работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет допущенный брак в работе и возмещает Заказчику все убытки, причиненные браком.

- Досрочное расторжение договора

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

  - Договор может быть добровольно расторгнут досрочно по соглашению сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течение 10 дней с момента, указанного в пункте 5.1. договора либо остановки работ на срок более 15 дней, а также в случае систематического обнаружения дефектов в работе Подрядчика. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о наступлении какого-либо из указанных выше условий. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении (п. 3 ст. 450 ГК РФ).

  - Требование о расторжении договора или отказе в исполнении заявляется одной из сторон за 5 дней до расторжения, кроме установленных п. 8.3. настоящего договора случаев.

  - Виновная в досрочном расторжении договора сторона возмещает другой стороне все причиненные расторжением договора убытки. В установленных п. 8.3. случаях Виновной стороной признается Подрядчик.

  - Споры, возникающие в ходе заключения и исполнения договора, стороны решают в Арбитражном суде Новосибирской области.

Приложение: ЛСР №__

- Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»:

ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению

историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)

630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 33. тел. / факс 2-22-13-07

ИНН 5406015529

КПП 540701001

Расчетный счет 40603810903000000135

В Банк «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск,

БИК 045004850 к/с 30101810100000000850

в ГРКЦ ГУ Банк России по Новосибирской области

«Подрядчик»:

___________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

| Заказчик: Начальник _____________________ М.В. Грес М.П. | Подрядчик: Директор: _____________________ ________ М.П. |
| --- | --- |
| «___» ________________ 2012 г. | «___» ________________ 2012 г. |